毕业设计（论文）任务书

课 题 名 称 ：  “宠物之家”网站的分析与设计

学       院 ：      旭日工商管理学院

专       业 ：     信息管理与信息系统

姓       名 ：

学       号 ：

指 导 教 师 ：

二零零一六 年 一月 五日

- 毕业设计（论文）的目的与要求： 1．培养综合运用所学基础课、技术基础和专业课的知识，分析和解决管理信息系统分析、设计和实施的工作能力。 2．巩固、深化和扩大学生所学基本理论、基本知识和基本技能。 3．对学生各方面综合素质的培养，如调查研究、查阅文献和收集资料的能力；理论分析的能力；制定设计或试验方案的能力；设计、计算和绘图的能力；实验、研究能力；计算机应用能力；总结提高、撰写论文和设计说明书的能力等等。 4．参与社会调查和学校科研和实验室建设工作，为现代化建设做出贡献。 5. 培养创新能力和团队精神，树立良好的学术思想和工作作风。 6. 按照东华大学本科要求，按时完成有质量的毕业论文。

二．毕业设计（论文）的内容： 本论文计划开发一个宠物管理线上平台。 - 系统服务对象：宠物饲主、宠物医院医生、宠物医院管理员和救助站管理人员。 - 模块分析： - 流浪动物管理模块 动物收容预约：用户捡到流浪动物后可以通过这个功能线上预约收容所工作人员上门回收动物，在工作人员审核预约请求后会上门服务，预约时间在一周之内。 动物领养预约：用户可以通过查询流浪动物信息，筛选出最想领养的动物，填写自己的基本信息后提交领养意愿表登记，在意愿表通过申请后，可以预约线下领养时间。 宠物招领：用户在线上发布并管理寻宠启事。 - 宠物健康模块 宠物基本档案管理：宠物的种类、性别、年龄、检疫证明等信息。 宠物健康信息管理：包括宠物病史、疫苗接种情况、配种情况、生育情况等。 疫苗接种管理：列表显示宠物待接种、已接种的疫苗，在线预约接种疫苗时间。 宠物体质测评：用户线上预约体检，体检报告可以线上查看。 - 宠物诊疗模块 线上挂号：按照地区、医院等级等列出一定范围内所有宠物医院，提供一定时间内的医院各科室线上挂号，用户可以选择不同的专家预约看病时间。 上门服务预约：用户提出上门诊疗预约申请，预约单被接受后用户会收到预约上门时间、上门服务人员基本信息，在约定时间会有医生上门服务。 化验单查看：用户在医院就诊后，在检查完成的一定时间后，查看宠物化验单详细内容。 - 个人中心模块 用户基本信息管理：包括用户密码、邮箱、联系方式等基本信息的修改。 历史记录管理：各种预约申请记录的查看、修改、删除。 - 技术路线: 使用结构化系统开发方法，将整个开发过程划分为五个首尾相连接的阶段。系统开发的生命周期分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护五个阶段，使用PHP语言开发。 4、 系统开发平台： 操作平台：Windows7 64位 开发工具：PHPEclipse JEE 数据库： MySql5.6

| - 毕业设计（论文）课题应完成的工作: 1．英文文章翻译：通过英文翻译了解国外学者对宠物管理的研究理论和思想，并提交一份翻译完成的文章。 2．文献综述：查阅大量的中英文资料，汇总国内外学者在宠物管理和宠物医院信息系统方面等方面的研究成果，以及宠物信息化在我国的现状，提交一份文献综述文档。 3．开题报告：对论文进行总体设计，明确要研究的课题及内容，对之后的系统分析、设计及实施起指导性的作用，并提交一份开题报告书。 4．系统分析：在该过程中进行需求分析，明确用户基本需求，大致划分出系统的模块，绘制功能模块图，确定每个模块的具体功能。 5．系统设计：这一阶段主要是根据前一阶段系统对用户需求分析的逻辑结果进行新系统设计，它的主要目的是为下一阶段的系统实现制定蓝图，提交一份系统设计报告。 6．系统实施：以Eclipse作为开发工具，Mysql作为数据库服务器，用java编写程序代码实现系统的部分功能。 7．论文撰写：对所有调查、分析、设计的文档进行整合，形成一份完整的毕业设计。 - 毕业设计（论文）进程的安排： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设计（论文）各阶段名称 | 日 期 | 备 注 |
| 1 | 准备开题报告 | 2015年11月16日~2015年12月25日 |  |
| 2 | 开题报告 | 2015年1月5日 |  |
| 3 | 系统逻辑设计 | 2016年1月5日~2016年01月10日 |  |
| 4 | 数据库物理设计 | 2016年01月11日~2016年01月20日 |  |
| 5 | 数据库物理实现 | 2016年01月21日~2016年01月31日 |  |
| 6 | 界面设计 | 2016年02月01日~2016年02月15日 |  |
| 7 | 程序代码设计 | 2016年02月16日~2016年03月27日 |  |
| 8 | 中期检查 | 2016年04月07日 |  |
| 9 | 模块测试 | 2016年03月29日~2016年04月10日 |  |
| 10 | 整体测试 | 2016年04月11日~2016年04月30日 |  |
| 11 | 论文撰写 | 2016年05月01日~2016年05月12日 |  |
| 12 | 论文答辩 | 2016年05月17日 |  |

五．应收集的资料及主要参考文献： - 朱九超,孙泉云,夏炉明,卢军. 流浪宠物的成因、危害及其防控对策[J]. 上海畜牧兽医通讯,2015,03:47-49 - 韦海涛. 宠物的社会问题与管理[J].中国比较医学杂志，2010,20（11、12）:17-21 - 耿琦. 宠物门诊经营与诊疗管理系统的研发[D].东北农业大学,2014. - 凌凤俊,马贵平,谷强,刘朗,林德贵,汪明. 宠物收容管理研究[J]. 中国比较医学杂志,2010,Z1:137-141 - 韩新超. 一种基于C/S和B/S的宠物识别和管理系统[A]. Intelligent Information Technology Application Association.Proceedings of the 2011 International Conference on Software Engineering and Multimedia Communication(SEMC 2011 V2)[C].Intelligent Information Technology Application Association:,2011:4. - 班曼曼,郑海红,贾广敏. 浅议我国对流浪动物的管理[J]. 中国动物检疫,2014,10:38-40. - 李岩. 区域化医院信息管理系统的设计与实现[D].吉林大学,2013. - 王维. 区域化健康信息管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,2011. - 刘爱香. 国外流浪动物救助策略对我们的启示[J]. 当代畜牧,2014,36:70. - 史骏. 基于J2EE技术的城市宠物管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,2012. - 张谦,殷光文. 国外流浪动物的救助与管理[J]. 中国牧业通讯,2007,19:86-87. - 纪洪江. 中英动物福利法律制度比较研究[D].昆明理工大学,2006. - 亦戈. 国外的宠物管理规定比较[J]. 兽医导刊,2007,11:55-58. - 朱院利. 发展绿色、健康宠物经济的途径探索[J]. 湖南农机,2007,07:114-116. - 肖作文,钟经伟,罗更强. 基于RFID技术的宠物管理系统设计与实现[J]. 现代电子技术,2011,14:58-61. - 陈思国,陈思义,黄玲. 基于RFID技术的宠物管理系统设计与实现[J]. 硅谷,2013,23:16+8 - 潘茹. 基于SSH宠物医院管理系统的开发与设计[D].吉林大学,2014. - 牛仲阳. 基于物联网技术的宠物管理系统设计 [J]. 电子技术与软件工程,2013,21:36. - Tiffani J. Howell, Kate Mornement, Pauleen C. Bennett.Pet cat management practices among a representative sample of owners in Victoria, Australia[J].Journal of Veterinary Behavior,2015 - Allen R.McConnell,Christina M.Brown.“Friends with Benefits:On the Positive Consequences of Pet Ownership”,Journal of Personality and Social,psychology,2011,Vol.101,No.6 - Tine Rousing.“Qualitative assessment of social behavior of dairy housed in loose housing system”.Applied Animal Behavior Science,2006

- 任务执行日期： 自__2015__年__11_月_ 16 _日起，至__2016__年__5__月__17__日止。 学 生（签字）__________ 指导教师（签字）__________ 系 主 任（签字）__________